NAMANGAN SHAHAR 3-SONLI TEXNIKUM

30610203 IT DASTURCHI

UKM.1 Kasbiy faoliyatga kirish, mehnat muhofazasi va professional etika

3-mavzu

Dasturchining ish jarayoni va jamoaviy faoliyati

Ma’ruza matni va metodik materiallar

| Ko‘rsatkich | Tavsifi |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot | N3, nazariy, 2 akademik soat |
| O‘qitish natijasi | ON1 - IT dasturchining kasbiy faoliyati, asosiy vazifalari, vakolatlari hamda mehnat bozoridagi o‘rnini tavsiflaydi. |
| Asosiy indikator | 1.1 - IT dasturchining kasbiy faoliyati va vazifalarini tavsiflaydi. |
| Dars doirasi | Buyurtmachi, texnik topshiriq, jamoa rollari va ish natijasi. N1dagi rollar va N2dagi kasbiy ko‘nikmalar loyiha jarayoniga bog‘lanadi. |
| Keyingi bog‘lanish | A1 - IT kasblarini taqqoslash va kasbiy rivojlanish rejasini tuzish. N4 - Mehnat muhofazasining asosiy tushunchalari. |

Muallif: Ubaydullayev Abdukarim

2026/2027 o‘quv yili

Namangan 2026

Dars maqsadi va ma’ruza rejasi

Maqsad: o‘quvchiga dasturchining ishini kelishilgan talabdan tekshiriladigan natijagacha bo‘lgan jarayon sifatida tushuntirish, jamoada vazifa va mas’uliyatni aniq taqsimlashga tayyorlash.

Kutiladigan natijalar

• Buyurtmachining umumiy istagini aniqlashtiruvchi savollar orqali tekshiriladigan talabga aylantiradi.

• Sodda texnik topshiriqda maqsad, foydalanuvchi, vazifa, cheklov va qabul qilish mezonlarini ajratadi.

• Frontend, backend, testlash va muvofiqlashtirish rollarining hamkorligini misolda izohlaydi.

• Vazifani kichik qismlarga ajratadi, holatini yozadi va bajarilgan ishni dalil bilan taqdim etadi.

Rejas

1. Buyurtmachi ehtiyojini aniqlash va talablarni kelishish.

2. Texnik topshiriq va ishni rejalashtirish.

3. Jamoa rollari, hamkorlik va kasbiy muloqot.

4. Natijani tekshirish, topshirish va takomillashtirish.

Tayanch tushunchalar: buyurtmachi, foydalanuvchi, talab, texnik topshiriq, qabul qilish mezoni, vazifa, rol, mas’ul, bog‘liqlik, test, xatolik hisoboti, ish holati, topshirish.

Ushbu ma’ruza batafsil o‘quv manbasidir. Darsda asosiy tushunchalar yagona loyiha misoli orqali o‘rganiladi. Kutubxona tizimi va unga qo‘yilgan shartlar o‘quv vaziyatidir; bu aniq tashkilot buyurtmasi emas. Texnik topshiriq shakli ham barcha loyihalar uchun majburiy standart deb talqin qilinmaydi.

1 Buyurtmachi ehtiyojini aniqlash

Dasturchining ish jarayoni tayyor koddan emas, yechilishi kerak bo‘lgan muammoni tushunishdan boshlanadi. Buyurtmachi odatda o‘z ishining qiyin tomonini biladi, lekin uni texnik talab sifatida ifodalamasligi mumkin. “Bizga yaxshi sayt kerak” degan gapda mahsulotning maqsadi, foydalanuvchisi va zarur funksiyalari hali aniq emas. Dasturchi savollar orqali umumiy istak ortidagi ehtiyojni ochishga yordam beradi.

Buyurtmachi mahsulotni yaratishni so‘raydigan, talab va cheklovlarni belgilashda qatnashadigan tomondir. Foydalanuvchi esa dastur orqali vazifasini bajaradi. Bu rollar bir odamda birlashishi ham, turli insonlarga tegishli bo‘lishi ham mumkin. Texnikum ma’muriyati kutubxona tizimini buyurtma qilishi, kutubxonachi kitoblarni qayd etishi, talabalar esa mavjud kitobni izlashi mumkin. Har birining kutishi alohida aniqlanadi.

Ehtiyojni tushunish uchun mavjud ish tartibi o‘rganiladi. Kitob qanday ro‘yxatga olinadi, qidiruv qanday amalga oshiriladi, qaytarish qanday qayd etiladi va qaysi joyda xato ko‘p uchraydi? Bu savollar muammoni texnologiya nomiga bog‘lamasdan tushunishga yordam beradi. Balki dastlab to‘liq katta tizim emas, kitobni topishning oddiy va izchil vositasi zarurdir. Yechim hajmi ehtiyojga mos tanlanadi. Talablarni yig‘ishda ochiq va aniqlashtiruvchi savollar birga ishlatiladi. “Hozir qaysi ish eng qiyin?” savoli suhbatni ochadi. “Kitob nomi bilanmi, kodi bilanmi izlanadi?” savoli esa tafsilotni aniqlaydi. Javobni buyurtmachi o‘rniga taxmin qilish noaniqlikni ko‘paytiradi. O‘quvchi eshitgan fikrini o‘z so‘zi bilan qayta aytib, to‘g‘ri tushunganini tekshirishi kerak.

Muammoni ifodalashda kuzatilgan fakt bilan taxmin ajratiladi. “Qidiruvga ko‘p vaqt ketmoqda” degan kuzatuv o‘lchash yoki misol bilan aniqlashtirilishi mumkin. “Barcha xatoga kutubxonachi aybdor” degan gap esa dalilsiz xulosa bo‘lishi mumkin. Dasturchi shaxsni ayblashdan ko‘ra jarayonni tushunishga e’tibor beradi. Yozib olingan faktlar keyin talab va sinov vaziyatini tuzishda ishlatiladi.

Suhbat yakunida aniqlangan muammo va kutiladigan foyda qisqa yoziladi. Masalan, “kutubxonachi kitob kodi bo‘yicha yozuvni topa olishi kerak”. Bu jumla hali batafsil topshiriq emas, lekin keyingi ishlarga yo‘nalish beradi. Buyurtmachi ham aynan shu muammo yechilayotganini tasdiqlashi mumkin. Dasturchining ilk natijasi ba’zan kod emas, to‘g‘ri aniqlangan vazifa bo‘ladi.

Talabni aniqlashtirish va kelishish

Talab mahsulot bajarishi kerak bo‘lgan vazifa yoki shartni ifodalaydi. U aniq bo‘lganda dasturchi nimani yaratishini, buyurtmachi esa nimani tekshirishini tushunadi. “Qidiruv qulay bo‘lsin” umumiy istakdir. “Kutubxonachi kitob kodini kiritganda mos kitobning nomi va mavjud nusxalar soni ko‘rsatilsin” esa kuzatish mumkin bo‘lgan natijani belgilaydi. Aniq talab kelishmovchilik ehtimolini kamaytiradi. Funksional talab foydalanuvchi bajaradigan amal va tizim javobini tavsiflaydi. Kitobni izlash, yangi yozuv qo‘shish va qarz holatini ko‘rish bunga misoldir. Sifatga yoki sharoitga oid talablar esa foydalanish qulayligi, ma’lumotni himoyalash yoki ishlash muhitini belgilashi mumkin. Boshlang‘ich darsda barcha atamalarni ko‘paytirishdan ko‘ra, “nima bajariladi” va “qanday shartda bajariladi” farqini tushuntirish muhim.

Talabning noaniq joyi kutilmagan holatlarni muhokama qilganda ko‘rinadi. Kod bo‘sh bo‘lsa nima bo‘ladi, kitob topilmasa qanday xabar chiqadi, bir nechta natija mos kelsa qaysi biri ko‘rsatiladi? Bu savollar ortiqcha murakkablik emas. Ular dastur qoidalarini aniqlashtiradi. Muhim holatlar oldindan kelishilmasa, dasturchi o‘zicha qaror qiladi va yakunda foydalanuvchi boshqa natija kutgani ma’lum bo‘lishi mumkin.

Talablar ustuvorligi ham belgilanadi. Kutubxona uchun kitobni izlash birinchi zarurat, rang tanlash esa keyinroq bajariladigan imkoniyat bo‘lishi mumkin. O‘quv loyiha kichik bo‘lgani uchun hamma g‘oyani birdan kiritish shart emas. Avval asosiy vazifani bajaradigan natija tanlanadi. Qolgan g‘oyalar yo‘qolmaydi, ular alohida keyingi ishlar ro‘yxatiga yoziladi.

Kelishuv faqat og‘zaki tushunish bilan cheklanmasligi foydali. Muhim talab, istisno va cheklov qisqa matnda qayd etiladi, keyin tegishli tomonlar bilan aniqlashtiriladi. “Biz shunday tushundik” degan qayta izoh noto‘g‘ri taxminni erta aniqlash imkonini beradi. Bu yozuv yirik rasmiy hujjat bo‘lishi shart emas, ammo jamoa a’zolari bir xil mazmunni tushunishi kerak.

Talab keyin o‘zgarsa, uning ta’siri ko‘rib chiqiladi. Masalan, qidiruvga kitob muallifi bo‘yicha izlash qo‘shilsa, interfeys, ma’lumotlar va sinovlar ham o‘zgarishi mumkin. “Kichik tugma qo‘shish” ortida kengroq ish yotishi ehtimoli bor. Dasturchi o‘zgarishni yozadi, bog‘liq ishlarni aniqlaydi va hajm hamda muddatni kelishilgan tartibda qayta ko‘rib chiqadi.

2 Texnik topshiriq va rejalashtirish

Texnik topshiriq yaratiladigan mahsulotning maqsadi, vazifalari va muhim shartlarini qayd etadigan hujjatdir. Uning tafsilot darajasi loyiha hajmi va tashkilot tartibiga bog‘liq. Ushbu darsda sodda o‘quv shakli ishlatiladi. Asosiy vazifa bir xil ehtiyojni jamoaning har bir a’zosi turlicha tushunib qolishining oldini olishdir. Hujjat ishni rejalashtirish va natijani tekshirishga xizmat qiladi.

O‘quv texnik topshirig‘ida loyiha nomi, maqsad, foydalanuvchi, funksiyalar, cheklovlar va qabul qilish mezonlari bo‘lishi mumkin. Kutubxona qidiruv sahifasi uchun foydalanuvchi kutubxonachi, asosiy funksiya esa kod bo‘yicha izlashdir. Namuna ma’lumotlaridan foydalanish va dastlab faqat o‘quv muhitida ishlash cheklov sifatida ko‘rsatiladi. Rejada mavjud bo‘lmagan funksiyalar ham aniq ajratiladi.

Qabul qilish mezoni natijani qachon talabga mos deb hisoblash mumkinligini belgilaydi. “Qidiruv yaratildi” degan xabar o‘rniga, “mavjud kodda to‘g‘ri yozuv chiqadi, noma’lum kodda xabar beriladi, bo‘sh kiritish boshqariladi” kabi mezon yoziladi. Shunda tekshiruvchi qanday holatlarni sinashini biladi. Mezon talabdan kelib chiqadi, unga aloqasiz shart qo‘shilmaydi.

Cheklov mahsulotning bajarilish sharoitini yoki chegarasini bildiradi. O‘quv loyiha haqiqiy talaba ma’lumotlarini ishlatmasligi, serverga joylashtirishni hozircha qamramasligi yoki faqat bitta sahifadan iborat bo‘lishi mumkin. Chegarani yozish ishni asossiz kattalashtirmaslikka yordam beradi. Bu kamchilikni yashirish emas, ayni bosqichdagi natijani to‘g‘ri tavsiflashdir.

Texnik topshiriqni tayyorlashda har bir bandning tushunarliligi tekshiriladi. “Tez ishlasin” kabi ibora kelishilgan sinov sharoiti va aniq mezonsiz noaniq qoladi. O‘quvchi bu holatda o‘zicha son to‘qish o‘rniga qo‘shimcha savol beradi. Hamma band uchun murakkab texnik o‘lchov shart emas, lekin natijani qanday kuzatish mumkinligi aniqlashtirilishi kerak.

Talab, vazifa va test o‘zaro bog‘lanadi. Masalan, talab kod bo‘yicha izlash bo‘lsa, vazifa qidiruv maydoni va izlash mantiqini yaratishdir; test esa ma’lum kodni kiritib kutilgan yozuvni ko‘rishdir. Ushbu bog‘lanish ishning maqsadsiz bajarilishini kamaytiradi. Jamoa har bir ishning qaysi ehtiyojga xizmat qilishini tushuntira oladi.

Vazifalarni kichik qismlarga ajratish

Rejalashtirish katta vazifani boshqariladigan qismlarga ajratadi. “Kutubxona tizimini yarating” juda keng topshiriq. Uni talabni aniqlash, ma’lumot namunasini tayyorlash, sahifa tuzilishi, izlash mantiqi, sinov va qisqa yo‘riqnoma kabi ishlarga ajratish mumkin. Har bir qism natijasi ko‘rinadigan bo‘lsa, jarayonni kuzatish osonlashadi.

Vazifa kartasida bajariladigan ish, mas’ul, kirish ma’lumoti, kutiladigan natija va tekshirish mezoni yoziladi. “Frontend ustida ishlash” noaniq, “qidiruv maydoni va natija kartasini yaratish” aniqroqdir. Muddat mavjud vaqt va ish murakkabligiga qarab belgilanadi. Dasturchi avval noma’lum qismlarni aniqlab, kerak bo‘lsa kichik tekshiruv vazifasini rejalashtiradi.

Vazifalar orasida bog‘liqlik bo‘lishi mumkin. Sahifa yaratishni boshlash uchun ma’lumot shakli haqida kelishuv kerak bo‘ladi. Biroq interfeysni sinash uchun doim tayyor serverni kutish shart emas: kelishilgan namuna ma’lumotlari vaqtincha ishlatilishi mumkin. Bunday qaror ochiq yoziladi, keyinchalik ulash va qayta tekshirish rejalashtiriladi. Muhimi, vaqtinchalik yechim yakuniy mahsulot deb ko‘rsatilmasin.

Ish holati oddiy doska yoki jadval orqali yuritiladi. “Rejalangan”, “bajarilmoqda”, “tekshirishda” va “yakunlangan” kabi ustunlar yetarli bo‘lishi mumkin. Vazifa bajaruvchi “kod yozdim” degani bilan yakunlangan bo‘lib qolmaydi. Agar mezon hali tekshirilmagan bo‘lsa, u tekshirish bosqichida turadi. Holat natijaga mos yangilanadi.

To‘siqlarni vaqtida aniqlash rejaning bir qismidir. Masalan, kitob kodi qaysi shaklda yozilishi kelishilmagani ishni to‘xtatishi mumkin. O‘quvchi to‘siq, uning ta’siri va kimdan qanday javob kerakligini qisqa yozadi. Shunchaki “ulgurmadim” deyishdan ko‘ra aniq axborot muvofiqlashtirishga yordam beradi. Jamoa yordam, vazifani bo‘lish yoki qayta rejalashni tanlaydi.

Ishni rejalashtirish faqat tezroq bajarish uchun emas, sifatni saqlash uchun ham kerak. Testlash va hujjatlashtirishga vaqt ajratilmasa, oxirgi daqiqada mahsulot tekshirilmay qolishi mumkin. Shu sababli tekshirish vazifasi alohida ko‘rinadi. O‘quvchi vazifa bo‘yicha natija va dalil mavjudligini tekshirib, keyingi bosqichga o‘tishni o‘rganadi.

3 Jamoa rollari va hamkorlik

Jamoaviy faoliyat bir nechta insonning umumiy natijaga kelishilgan tartibda hissa qo‘shishidir. Har bir ishtirokchi faqat o‘z bo‘lagini bajarib cheklanmay, u boshqa qismlar bilan qanday bog‘lanishini ham tushunadi. Kutubxona qidiruv sahifasida interfeys, server qoidasi va ma’lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Alohida ishlaydigan qismlar hali yaxlit mahsulotning ishlashini isbotlamaydi.

Frontend ishlab chiquvchi foydalanuvchi bilan o‘zaro ishlaydigan qismni yaratadi. Backend ishlab chiquvchi serverdagi qoidalar va xizmatlarni amalga oshiradi. Ma’lumotlar bilan ishlovchi mutaxassis saqlanadigan yozuvlar tuzilishi va bog‘lanishlarini ko‘rib chiqadi. Testchi esa kelishilgan mezon bo‘yicha natijani tekshiradi. Bu rollar kichik o‘quv jamoasida bir kishida birlashishi mumkin, lekin vazifalar baribir ajratib tushuntiriladi.

Muvofiqlashtiruvchi loyiha maqsadi, vazifa holati va kelishuvlarni kuzatishga yordam beradi. U boshqa a’zolarning o‘rniga barcha ishni bajaradigan shaxs emas. Dizayner foydalanuvchi oqimi va ko‘rinishni loyihalashi mumkin, buyurtmachi vakili esa talabga oid savollarni aniqlashtiradi. Har bir loyihada aynan bir xil lavozimlar bo‘lishi shart emas; rollar ish hajmiga mos belgilanadi.

Mas’ul shaxsni ko‘rsatish vazifani kim bajarishi va kimdan javob so‘ralishini aniqlashtiradi. Bitta vazifa bir nechta kishining ishtirokini talab qilishi mumkin, biroq natija uchun bog‘lanadigan shaxs aniq bo‘lishi foydali. Masalan, qidiruv sahifasini bitta o‘quvchi tuzadi, ikkinchisi sinaydi. Kimdir yordam bergan bo‘lsa, bu hissa ham ochiq qayd etiladi.

Qismlar o‘rtasidagi kelishuv ayniqsa muhim. Interfeys kitob kodini matn ko‘rinishida yuborsa, server boshqa shaklni kutishi xatoga sabab bo‘ladi. Shuning uchun maydon nomi, ma’lumot turi, javob va xato holati haqida oldindan kelishiladi. Ushbu darsda kod yozish shart emas: o‘quvchilar kitob kodi, nomi va mavjudligi haqidagi oddiy jadval bilan kelishuvni mashq qilishlari mumkin.

Hamkorlikda individual o‘zlashtirish ham kuzatiladi. Guruhdagi kuchli o‘quvchi hamma topshiriqni bajarib qo‘ysa, qolganlarning natijasi noma’lum qoladi. Rollarni almashtirish, har biridan qisqa izoh olish va yakunda individual savol berish foydalidir. Jamoa mahsuloti umumiy dalil, o‘quvchining mustaqil izohi esa uning o‘z ko‘nikmasiga oid dalildir.

Kasbiy muloqot va o‘zgarishlar bilan ishlash

Kasbiy muloqotda xabar tushunarli, hurmatli va ishga oid bo‘ladi. “Hech narsa ishlamayapti” degan gap tekshiruv uchun kam axborot beradi. “Kitob kodi kiritilganda bo‘sh natija chiqmoqda, nom bo‘yicha qidiruv esa ishlayapti” degan xabar aniqroqdir. Unda kuzatilgan holat aytiladi, ammo sabab tekshirilmasdan boshqa inson ayblanmaydi.

Yordam so‘rash ham muhim ko‘nikmadir. O‘quvchi nima qilmoqchi bo‘lgani, qanday natija kutgani, amalda nima kuzatilgani va nimalarni sinab ko‘rganini qisqa yozadi. Shunda boshqa jamoa a’zosi vaziyatni tushunadi va takror tekshiruvga kamroq vaqt sarflaydi. Savol berish mustaqil ishlay olmaslik belgisi emas; tayyor javobni kutib harakat qilmaslikdan farq qiladi.

Qisqa holat xabari bajarilgan ish, keyingi vazifa va to‘siqni ko‘rsatishi mumkin. “Qidiruv maydoni tayyor, hozir natija kartasini ulayapman, kitob kodi formati bo‘yicha aniqlik kerak” degan izoh jamoaga foydalidir. Uzoq yig‘ilish har doim shart emas, lekin ma’lumot yangilanib turishi kerak. Xabar shakli jamoa kelishuviga mos tanlanadi.

O‘zgarishlar nazoratsiz aralashib ketmasligi uchun ish nusxalari va o‘zgartirishlar izchil yuritiladi. Versiyalarni boshqarish vositalari bu jarayonga yordam beradi, ammo ushbu mavzuda ularning buyruqlari batafsil o‘rganilmaydi. Asosiy tushuncha - kim nima o‘zgartirganini bilish va oldingi natijaga murojaat qila olish. Faylni tasodifan almashtirish yoki boshqa inson ishini yozuvsiz o‘chirish hamkorlikni qiyinlashtiradi.

Kod yoki yechimni o‘zaro ko‘rib chiqishda tanqid ishga qaratiladi. “Bu joyda bo‘sh kod holati tekshirilmagan” degan fikr tuzatishga yordam beradi. “Siz dasturlashni bilmaysiz” degan umumiy hukm esa amaliy tavsiya bermaydi. Tavsiya dalil, muammo va kutiladigan natijani ko‘rsatishi kerak. O‘quvchi izohni shaxsiy baho emas, mahsulotni yaxshilash imkoniyati sifatida ko‘rib chiqadi.

Jamoada kelishmovchilik yuz bersa, avval talab va mezonga qaytiladi. Kimning g‘oyasi ko‘proq yoqqani emas, qaysi yechim kelishilgan vazifani yaxshiroq bajarishi muhokama qilinadi. Muqobil yechimlar kichik sinov bilan solishtirilishi mumkin. Qaror va sababi qayd etilganda bir xil savolni qayta-qayta muhokama qilish kamayadi.

4 Natijani tekshirish va topshirish

Ish natijasini tekshirish kelishilgan talab va qabul qilish mezonlariga tayanadi. Dastur ochilgani yoki sahifa chiroyli ko‘ringani barcha talab bajarilganini anglatmaydi. Qidiruv to‘g‘ri yozuvni qaytarishi, bo‘sh kiritish va noma’lum kod holatlarida tushunarli javob berishi kerak. Shu sababli bajarilgan ish kuzatiladigan sinov orqali baholanadi.

Test holati boshlang‘ich sharoit, bajariladigan qadam va kutiladigan natijani ifodalaydi. Masalan, namuna bazada K001 kodi mavjud. O‘quvchi shu kodni kiritib qidiruvni ishga tushiradi va aynan unga tegishli yozuv chiqishini kutadi. Haqiqiy natija qayd etiladi. Kutiladigan natija oldindan belgilanmasa, tekshiruvchi dastur qilgan har qanday ishni to‘g‘ri deb qabul qilib qolishi mumkin.

Muvaffaqiyatli holat bilan birga xato va chegara holatlari ham ko‘rib chiqiladi. Bo‘sh maydon, ortiqcha bo‘sh joy yoki mavjud bo‘lmagan kod vazifaga qarab sinov bo‘lishi mumkin. Barcha ehtimolni birdan sanash shart emas, ammo muhim holatlar talabdan kelib chiqib tanlanadi. O‘quvchi sinovda nimani tekshirayotganini va nima hali tekshirilmaganini ayta olishi kerak.

Xatolik hisoboti muammoni boshqa inson qayta kuzata oladigan shaklda yoziladi. Unda qisqa nom, takrorlash qadamlari, kutilgan natija va haqiqiy natija bo‘ladi. Zarur bo‘lsa muhit va tasvir ham qo‘shiladi. “Qidiruv yomon” degan xabardan ko‘ra “noma’lum kodda xabar o‘rniga bo‘sh maydon chiqadi” degan yozuv aniqroqdir. Maxfiy ma’lumot hisobotga keraksiz qo‘shilmaydi.

Tuzatish kiritilgach, muammoli holat qayta sinovdan o‘tkaziladi. Bundan tashqari, oldin ishlagan tegishli funksiyalar ham buzilmaganini tekshirish kerak. Masalan, noma’lum kod xabari tuzatilganda mavjud kod qidiruvi ham ishlashi lozim. Bu ish sifatni saqlashga yordam beradi. “Tuzatdim” degan gap sinov natijasi bilan qo‘llab-quvvatlanadi.

Topshirishdan oldin jamoa natija va cheklovlarni tekshiradi. Qaysi funksiyalar tayyor, qaysilari keyingi bosqichga qoldirilgan va mahsulotni qanday ishga tushirish kerakligi yoziladi. Bunday ro‘yxat foydalanuvchiga noto‘g‘ri kutish bermaydi. Boshlang‘ich o‘quv loyiha uchun ham qisqa tekshiruv varag‘i va tushunarli izoh yetarli foyda beradi.

Qabul qilish va takomillashtirish

Mahsulotni topshirish fayl yuborish bilan cheklanmasligi mumkin. Foydalanuvchi dasturga qanday kirishi, asosiy vazifani qanday bajarishi va muammoli holatda kimga murojaat qilishi tushuntiriladi. O‘rnatish shartlari hamda foydalanish cheklovlari aniq yoziladi. O‘quv loyiha faqat namuna ma’lumotlari bilan ishlasa, shu holat alohida ko‘rsatiladi.

Namoyishda maqsadga bog‘liq ssenariy tanlanadi. Kutubxona misolida kitob kodi kiritiladi, natija ko‘rsatiladi, keyin noma’lum koddagi javob tushuntiriladi. Tasodifiy tugmalarni bosib chiqishdan ko‘ra kelishilgan talabni ko‘rsatish foydalidir. Har bir bajarilgan funksiyaga tegishli mezon eslatiladi. Namoyish foydalanuvchi ishini tushunishga xizmat qiladi.

Buyurtmachi tekshiruvi asosida qabul qilish yoki tuzatish ehtiyoji qayd etiladi. Dasturda asl talab bajarilmagan bo‘lsa, bu kamchilikni bartaraf etish masalasi bo‘ladi. Agar avval kelishilmagan yangi funksiya so‘ralsa, u yangi yoki o‘zgartirilgan talab sifatida ko‘rib chiqiladi. Ushbu farq bajarilgan ishni adolatli baholashga yordam beradi. O‘quvchi har qanday istakni xato deb atashdan saqlanadi.

Takomillashtirish uchun qayta aloqa yig‘iladi. Foydalanuvchi qaysi joyda qiynalgani va qanday natija kutgani aniqlanadi. Bitta fikrni darhol umumiy qoida deb qabul qilmasdan, boshqa dalillar bilan solishtirish mumkin. O‘quv loyiha uchun qisqa kuzatuv va ikki-uch savol ham foydali. Olingan fikr keyingi vazifaga aylantirilganda amaliy qiymatga ega bo‘ladi.

Jamoa o‘z jarayonini ham ko‘rib chiqadi. Qaysi kelishuv ishni osonlashtirdi, qaysi ma’lumot vaqtida berilmadi va keyingi safar nimani boshqacha tashkil etish kerak? Bu muhokama aybdor izlash uchun emas, hamkorlikni yaxshilash uchun o‘tkaziladi. Har bir taklif aniq harakat bilan tugashi maqsadga muvofiq. “Ko‘proq muloqot qilamiz” o‘rniga “to‘siq paydo bo‘lsa vazifa kartasida shu kunning o‘zida yozamiz” deyilishi mumkin.

Dasturchining ish jarayoni ehtiyojni tushunish, talabni kelishish, ishni bo‘lish, hamkorlikda bajarish, tekshirish va natijani topshirishdan tashkil topadi. Jamoada ushbu qismlar bir-birini to‘ldiradi. O‘quvchi jarayonni faqat ketma-ket atamalar sifatida sanamay, har bir bosqichda nima yaratilishini tushuntirishi kerak. Shu ko‘nikma A1dagi kasbiy rollarni taqqoslash va shaxsiy reja tuzishga asos bo‘ladi.

Metodlar va guruh topshirig‘i

“Buyurtmachidan aniq talabgacha” usuli

Maqsad: umumiy istakni savol, talab va mezon bilan aniqlashtirish. Vaqt: 15 daqiqa. Vositalar: buyurtma kartasi, bo‘sh texnik topshiriq shakli, vazifa doskasi. Buyurtmachi roli berilgan o‘quvchi vaziyatdagi ma’lumotlar doirasida javob beradi; noma’lum holat alohida qayd qilinadi.

Vaziyat: “Kutubxonaga kitobni topadigan qulay sahifa kerak”. Bosqichlar: vaziyat va rollar 2 daqiqa; aniqlashtiruvchi savollar 4 daqiqa; ikki talab va qabul mezoni 5 daqiqa; guruhlar izohi va qayta aloqa 4 daqiqa.

| Savol | Talab namunasi | Qabul mezoni |
| --- | --- | --- |
| Kim va nima bo‘yicha izlaydi? | Kutubxonachi kitob kodi bilan izlaydi. | K001 kiritilganda shu kodga tegishli yozuv chiqadi. |
| Kod topilmasa nima bo‘ladi? | Noma’lum kodda tushunarli xabar ko‘rsatiladi. | Namuna to‘plamida yo‘q K999 uchun “Kitob topilmadi” chiqadi. |

Guruh rollari va tekshiruv

Buyurtmachi vakili savollarga javob beradi; tahlilchi talablarni yozadi; ishlab chiquvchi vazifalarni ajratadi; tekshiruvchi mezonlarni aniqlaydi. Uch kishilik guruhda tahlilchi va muvofiqlashtiruvchi vazifalari birlashtiriladi. Yakunda har bir o‘quvchi bitta qarorni mustaqil izohlaydi.

Darajalashtirish va mustahkamlash

C: tayyor savollar va talab namunasi bilan ishlaydi. B: ikkita talab, mezon va mas’ulni o‘zi yozadi. A: talab o‘zgarishining bog‘liq vazifalarga ta’sirini asoslaydi. Uyga vazifa: tanish ilova uchun bitta foydalanuvchi ehtiyoji, ikkita talab va uchta tekshiruvni yozish. Bu mustahkamlash faoliyati alohida auditoriya yoki mustaqil ta’lim soati qo‘shmaydi.

Nazorat savollari

1. Buyurtmachi bilan foydalanuvchi farqini kutubxona misolida tushuntiring.

2. “Sayt qulay bo‘lsin” jumlasini aniqlashtirish uchun uchta savol yozing.

3. Bitta talabga mos vazifa va qabul qilish mezonini tuzing.

4. “Kod yozildi” va “vazifa yakunlandi” holatlari qachon farq qiladi?

5. Asl talabdagi xato bilan keyin so‘ralgan yangi funksiyani farqlang.

Individual test

1. Qaysi talab tekshirish uchun aniqroq?

A. Sayt ajoyib bo‘lsin

B. K001 kodi kiritilganda tegishli kitob ko‘rsatilsin

C. Hammasi zamonaviy bo‘lsin

D. Odamlar xursand bo‘lsin

2. Kod yozildi, ammo mezonlar tekshirilmagan. Mos ish holati qaysi?

A. Albatta yakunlangan

B. Talab yo‘q

C. Tekshirish kutilmoqda

D. Foydalanuvchi aybdor

3. Jamoada vazifa taqsimlanganda nima aniqlashtiriladi?

A. Faqat fayl rangi

B. Faqat ishtirokchilar soni

C. Faqat texnologiya nomi

D. Mas’ul, natija va tekshirish mezoni

4. Qaysi xatolik xabari foydaliroq?

A. Noma’lum kodda xabar o‘rniga bo‘sh maydon chiqmoqda

B. Dastur juda yomon

C. Hech kim ishni bilmaydi

D. Hammasini qayta qiling

5. Buyurtmachi avval kelishilmagan muallif bo‘yicha izlashni so‘radi. Nima qilinadi?

A. Har doim xato deb yoziladi

B. Ta’sir tekshirilmasdan darhol va’da beriladi

C. Yangi talab qayd etilib, ta’siri va bajarish tartibi kelishiladi

D. Boshqa vazifalar yashirin o‘chiriladi

Javoblar va baholash yo‘riqnomasi

Test kaliti: 1–B, 2–C, 3–D, 4–A, 5–C.

Javoblarning mazmuni

1. Aniq kiruvchi ma’lumot va kuzatiladigan natija berilgan.

2. Kod mavjudligi qabul mezonlari bajarilganini isbotlamaydi.

3. Ishning egasi, natijasi va tekshiruvi kelishilsa hamkorlik aniq bo‘ladi.

4. Muammo shaxsni ayblamasdan kuzatilgan holat bilan ifodalangan.

5. Yangi talab mavjud ish, sinov va muddatga ta’sir qilishi mumkin.

Qisqa savollarga javob yo‘nalishi

Buyurtmachi ishni so‘raydi, foydalanuvchi esa mahsulot orqali vazifasini bajaradi. Savollar foydalanuvchi, izlash usuli va xato holatini aniqlashtiradi. Vazifa talabni amalga oshiradi, mezon esa natijani tekshiradi. Yakunlangan ish kelishilgan mezon bo‘yicha tekshirilgan bo‘ladi. Yangi funksiya asl kelishuvdan tashqarida bo‘lsa, o‘zgartirish sifatida ko‘rib chiqiladi.

| Baho | ON1ning 1.1 indikatoriga mos mezon |
| --- | --- |
| 2 | Dasturchi vazifalari mazmuni va amaliy ahamiyatini tushuntira olmaydi. |
| 3 | Vazifalarni sanaydi, ammo mazmuni va bajarilish xususiyatlarini to‘liq tushuntira olmaydi. |
| 4 | Vazifalarni to‘g‘ri tavsiflaydi va loyiha misolida amaliy ahamiyatini izohlaydi. |
| 5 | Vazifalarni loyiha bosqichlari bilan bog‘lab tahlil qiladi va ahamiyatini asoslaydi. |

Asosiy individual dalil: o‘quvchi talab, vazifa, mas’ul va mezonni bog‘lab izohlaydi. Guruh natijasi individual javob bilan to‘ldiriladi. Test natijasi avtomatik yakuniy bahoga aylantirilmaydi. 1.1 bo‘yicha N1 va N3 dalillari birgalikda ko‘rib chiqiladi; dars baholari mexanik qo‘shilib yangi indikator yaratilmaydi.

Manbalar

Atamalar

| Atama | Izohi |
| --- | --- |
| Bog‘liqlik | Bir vazifa yoki qismning boshqasidagi natija va kelishuvga tayanishi. |
| Buyurtmachi | Mahsulot yaratilishini so‘raydigan va talablarni aniqlashtirishda qatnashadigan tomon. |
| Foydalanuvchi | Dastur yordamida ma’lum vazifani bajaradigan shaxs. |
| Ish holati | Vazifaning rejalash, bajarish, tekshirish yoki yakunlashdagi joriy bosqichi. |
| Jamoa roli | Umumiy natijaga xizmat qiladigan vazifalar va javobgarlik yo‘nalishi. |
| Mas’ul | Vazifa natijasi bo‘yicha murojaat qilinadigan va javob beradigan shaxs. |
| Qabul qilish mezoni | Natijaning talabga mosligi qanday tekshirilishini ko‘rsatadigan shart. |
| Talab | Mahsulot bajarishi kerak bo‘lgan vazifa yoki shart. |
| Texnik topshiriq | Loyiha maqsadi, vazifalari, shartlari va natija mezonlarini qayd etuvchi hujjat. |
| Test holati | Boshlang‘ich sharoit, bajariladigan qadam va kutiladigan natija tavsifi. |
| Ustuvorlik | Vazifalarning muhimligi va bajarish navbatiga oid kelishuv. |
| Vazifa | Muayyan natijani yaratish uchun ajratilgan bajariladigan ish. |
| Xatolik hisoboti | Muammoni qayta kuzatish va tuzatishga yordam beradigan yozuv. |